### В Конькове после капремонта изменится внешний вид детской поликлиники

14.09.2022

На объекте трудится порядка девяноста рабочих. Капитальный ремонт и модернизация амбулаторного центра детской городской поликлиники № 81 проводится в рамках программы «Новый московский стандарт поликлиник». Здание расположено по адресу: ул. Генерала Антонова, 11 (бывшая детская поликлиника №46).

«В данный момент демонтировано порядка 98% процентов перегородок. Идет демонтаж стяжки — процентов 90 сделано — и отбивание краски и штукатурки со стен и потолков. Также производим гидроизоляцию фундамента — выкопан котлован, он прослушивается, после чего приступаем к гидроизоляции. На следующей неделе выходим на демонтаж кровельного покрытия», – сказал руководитель проекта капитального ремонта Андрей Смирнов.

После капитального ремонта в здании изменится все, начиная с внешнего вида. Фасад сделают из фибробетона по Новому московскому стандарту поликлиник, заменят окна и выполнят новую отделку. Также будут добавлены вентиляционная система, слаботочные системы, новая электрика. Поменяется планировка внутри здания, будут заменены входные группы. Для маломобильных групп населения предусмотрят доступную среду: пандусы, лифты и специальные уборные.

«В график работ укладываемся, постараемся не подвести по срокам и все сделать вовремя», — резюмировал представитель подрядной организации.

Работы по капремонту планируется завершить в третьем квартале 2023 года.

Фото: пресс-служба ДГП №81

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/11049921.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы