В Конькове после капремонта изменится внешний вид детской поликлиники
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На объекте трудится порядка девяноста рабочих. Капитальный ремонт и модернизация амбулаторного центра детской городской поликлиники № 81 проводится в рамках программы «Новый московский стандарт поликлиник». Здание расположено по адресу: ул. Генерала Антонова, 11 (бывшая детская поликлиника №46).


«В данный момент демонтировано порядка 98% процентов перегородок. Идет демонтаж стяжки — процентов 90 сделано — и отбивание краски и штукатурки со стен и потолков. Также производим гидроизоляцию фундамента — выкопан котлован, он прослушивается, после чего приступаем к гидроизоляции. На следующей неделе выходим на демонтаж кровельного покрытия», – сказал руководитель проекта капитального ремонта Андрей Смирнов.


После капитального ремонта в здании изменится все, начиная с внешнего вида. Фасад сделают из фибробетона по Новому московскому стандарту поликлиник, заменят окна и выполнят новую отделку. Также будут добавлены вентиляционная система, слаботочные системы, новая электрика. Поменяется планировка внутри здания, будут заменены входные группы. Для маломобильных групп населения предусмотрят доступную среду: пандусы, лифты и специальные уборные.


«В график работ укладываемся, постараемся не подвести по срокам и все сделать вовремя», — резюмировал представитель подрядной организации.


Работы по капремонту планируется завершить в третьем квартале 2023 года.
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