Новые перегородки возводят в поликлинике на ул. Ратной
21.12.2022
Работы планируется завершить в третьем квартале 2023 года. Они выполняются без нарушения графика.


Капитальный ремонт продолжается во взросло-детской поликлинике на улице Ратная, 8Г. В здании располагаются филиал № 7 консультативно-диагностической поликлиники №121 и филиал № 5 детской городской поликлиники №118. Реконструкция проводится с 11 апреля 2022 года по программе «Новый московский стандарт поликлиник».


«На сегодняшний день полностью заменена кровля, выполнено утепление здания, заменены все окна — весь периметр закрыт, к зимнему периоду мы готовы. По проекту выполнены стояки отопления, в следующем году завершим всю систему отопления здания. Сейчас идет возведение кирпичных и гипсокартонных перегородок; до конца года мы все перегородки возведем согласно техническому заданию», – сообщил заместитель начальника управления государственного заказчика АНО «Развитие городских технологий» Роман Малош.


По его словам, также проводятся работы по водоснабжению и канализации. На сегодняшний день демонтированы все инженерные коммуникации старой поликлиники, идет монтаж новых современных инженерных систем. Приступить к финальной стадии капремонта – отделочным работам – планируется в феврале следующего года.
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