### Монолит офисного комплекса готов в Гагаринском районе

20.11.2023

20.11.2023

Офисный комплекс крупнейшей российской IT-компании возводят на ул. Академика Зельдовича, д. 1. Сейчас на стройплощадке полностью завершены монолитные работы, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, объект готов на 41 процент. Специалисты монтируют фасады и обустраивают внутренние перегородки. Скоро начнется укладка кровли и отделка помещений, также в здании появятся лифты и эскалаторы.

Строительство штаб-квартиры «Яндекса» осуществляется за счет средств инвестора. Работы, которые начались в 2020 году, проходят под контролем Мосгосстройнадзора. Здание, площадь которого превысит 262 тысячи «квадратов», будет состоять из трех крыльев высотой от 12 до 15 этажей. Их объединит пространство с прозрачной крышей и пятью этажами в подземной части.

Фасад с панорамным остеклением украсят металлическими панелями. Для отделки внутри здание планируется использовать архитектурный бетон. На первых этажах откроют ресторан, аптеку, салон красоты и другие сервисы. Многоуровневый подземный паркинг будет рассчитан на 1630 машин. Кроме того, предусмотрены спортзал, спорткомплекс с бассейном, различные студии и тренажерный зал.

Рабочие места расположатся с 3 по 14 этажи. Также в здании разместят учебные классы, лекторий, музей вычислительной техники и залы для презентаций. Между комплексом и ул. Академика Зелинского высадят каштановую рощу.

Фото: Александр Вдовенко

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/11991109.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы