### Более чем на 40 процентов готов культурно-досуговый центр на ул. Грина

22.11.2023

22.11.2023

Новый объект, который станет передовой площадкой для творческого развития бутовчан, возводят по адресу: ул. Грина, вл. 1, к. 3. На сегодняшний день его готовность составляет 45 процентов, сообщается на сайте Информационного центра Правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Культурно-досуговый центр расположится на территории площадью 0,66 гектара. Сейчас на строительной площадке трудятся более 80 специалистов. Работы планируется завершить летом 2024 года.

В настоящее время проводятся монолитные работы по сооружению надземной части. Также ведется устройство инженерных систем. В центре появятся зал для концертов на 300 зрителей, гримерные, костюмерные и технические помещения. Также там откроют студии раннего развития детей, живописи, декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы.

Фото: stroi.mos.ru

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/11997895.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы