### В поликлинике на ул. Азовской проводится капитальный ремонт

12.01.2024

12.01.2024

В медицинском учреждении продолжается реконструкция по программе «Новый московский стандарт поликлиник». Филиал № 3 Диагностического клинического центра № 1 находится по адресу: ул. Азовская, д. 20, к. 1.

По словам прораба Игоря Храпова, в здании завершились демонтажные работы. На сегодняшний день залито уже около 80 процентов новых плит плит перекрытия – их смонтировали на замену старым, которые имели дефекты. Стены были очищены под коммуникации.

В подвале расположатся бытовые помещения, а над ним – появится новый вход для персонала и тепловые узлы. Проектные решения по усилению проемов находятся на стадии доработки.

Модернизация поликлиники проводится без нарушений графика. Снаружи здания утеплили цоколь и выполнили гидроизоляцию фундамента. Кроме того, ведутся работы по сооружению центрального входа.

Фото: пресс-служба ДКЦ № 1

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/12101715.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы