### В поликлинике на ул. Брусилова завершаются демонтажные работы

30.01.2024

30.01.2024

Модернизация медицинского учреждения проводится по программе «Новый московский стандарт поликлиник». Реконструкция идет по графику, без нарушений сроков.

На сегодняшний день в филиале № 5 консультативно-диагностической поликлиники №121 в Южном Бутове завершаются демонтажные работы. Здание расположено по адресу: ул. Брусилова, д. 15, к. 2.

Здесь убрали перегородки и навесные потолки, а также инженерные системы и полы. Затем специалисты очистили стены. Кроме того, уже готовы проектные решения по новой планировке помещений.

Срок проведения ремонта сократит отсутствие необходимости делать демонтаж перекрытий. Это связано с тем, что здание - монолитное, отметили в пресс-службе консультативно-диагностической поликлиники №121.

Фото: пресс-служба КДП № 121

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/12136153.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы