### Демонтажные работы практически завершены в детской поликлинике на ул. Марии Ульяновой

01.02.2024

По состоянию на 1 февраля в подвале здания убрали перегородки и стяжки пола. Проводится выемка грунта для последующей гидроизоляции объекта.

Демонтажные работы в головном здании детской поликлиники № 10 выполнены на 95 процентов. Медицинское учреждение, расположенное по адресу: ул. Марии Ульяновой, д. 13, ремонтируют по программе «Новый московский стандарт поликлиник». Работы проводятся по графику.

Как сообщили в пресс-службе поликлиники №10, в здании планируется понизить уровень пола. В подвале расположатся бытовые помещения. Старые входные группы были разобраны, на смену им придут новые - большего размера. На этажах, где снесли перегородки, специалисты очищают стены и потолки. Рабочим предстоит заменить 40 плит перекрытия и заново соорудить шахту лифта.

К демонтажу кровли планируется приступить до конца месяца. Взамен у здания появится новая. Будущий навесной фасад изготовят из фибробетонных панелей.

Фото: пресс-служба ДГП № 10

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/12142194.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы