### Новые перегородки возводят в детской поликлинике на ул. Винокурова

08.02.2024

В медицинском учреждении продолжается капитальный ремонт по программе «Новый московский стандарт поликлиник». Об этом рассказали в пресс-службе детской поликлиники №69.

В настоящее время в третьем филиале, расположенном по адресу: ул. Винокурова, 14, начали возводить новые перегородки. Демонтажные работы, которые подошли к концу, показали, что 80 процентов межэтажных плит имели дефекты. Их пришлось обрушить, взамен специалисты восстановили 95 процентов плит.

Кроме того, на 50 процентов смонтированы элементы вентиляционной системы, а также наполовину выполнена гидроизоляция подвала. Входные группы были снесены, рабочие приступили к монтажу подсистемы и утеплителя для нового фасада. Также планируется залить плиты основания новых входов, которые будут большего размера.

В здании детской поликлиники в Академическом районе выполнили гидроизоляцию кровли. Новую крышу соорудят, когда наступит более благоприятная погода.

Фото: пресс-служба ДГП № 69

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/12155907.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы