На станции «Новаторская» на 95 процентов готовы монолитные конструкции
12.03.2024
Такого же показателя достигли работы по обратной засыпке котлована, говорится на портале Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
На станции «Новаторская» будущей Троицкой линии практически готовы монолитные конструкции – их сооружение завершено на 95 процентов. Также выполнено верхнее строение пути.
Как добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, при строительстве «Новаторской» используют вентиляционные системы, произведенные преимущественно в России. Кроме того, в столице были выпущены лифты и гермозатворы. Также в Москве проводилась сборка оборудования тягово-понизительной подстанции.
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