### Между станциями «Вавиловская» и «Академическая» досрочно построен участок

10.04.2024

Проходку 45-метрового ствола шахты притоннельного сооружения на отрезке Троицкой линии метро досрочно завершил стволопроходческий комплекс «Валентина». Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова.

По его словам, построен участок между будущими станциями «Вавиловская» и «Академическая». На нем разместится водоотливная установка. При проходке было извлечено около трех тысяч кубических метров грунта и установлено 46 колец обделки. Отмечается, что подготовительные работы к пуску комплекса тоже длились всего три недели, а не пять, как это было запланировано.

«Валентина» проходила участок со скоростью 2,7 метра в сутки. В настоящее время ведется обустройство установки, которая позволит принимать воду из перегонных тоннелей и откачивать ее в канализацию.

Фото: stroi.mos.ru

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/12306247.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы