Тоннель на пересечении МСД с Симферопольским шоссе готов почти на 70 процентов
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Протяженность сооружения составляет более 128 метров, а высота — свыше пяти метров. Движение транспорта организуют по трем полосам в каждом направлении, говорится на портале mos.ru со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Готовность тоннеля на пересечении Московского скоростного диаметра с Симферопольским шоссе насчитывает около 70 процентов. Здесь обустроили железобетонную плиту перекрытия и стены из свай. Также был разработан грунт, что позволит установить плиту лотковой части. В настоящее время возводятся выравнивающие стенки и выполняется гидроизоляция.
Стены тоннеля планируется покрыть слоем бетона. С внутренней стороны разместят навесные панели. Внешние стены укрепят плитами из гранита. Отмечается, что в тоннеле также предусмотрено помещение для персонала эксплуатирующей организации.
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