### Тоннель на пересечении МСД с Симферопольским шоссе готов почти на 70 процентов

11.04.2024

11.04.2024

Протяженность сооружения составляет более 128 метров, а высота — свыше пяти метров. Движение транспорта организуют по трем полосам в каждом направлении, говорится на портале mos.ru со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Готовность тоннеля на пересечении Московского скоростного диаметра с Симферопольским шоссе насчитывает около 70 процентов. Здесь обустроили железобетонную плиту перекрытия и стены из свай. Также был разработан грунт, что позволит установить плиту лотковой части. В настоящее время возводятся выравнивающие стенки и выполняется гидроизоляция.

Стены тоннеля планируется покрыть слоем бетона. С внутренней стороны разместят навесные панели. Внешние стены укрепят плитами из гранита. Отмечается, что в тоннеле также предусмотрено помещение для персонала эксплуатирующей организации.

Фото: mos.ru

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/12307860.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы