### Культурно-досуговый центр на ул. Грина построен на 75 процентов

14.05.2024

14.05.2024

Его возводят на территории площадью 0,66 га по адресу: ул. Грина, вл. 1, к. 3, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Культурно-досуговый центр в районе Северное Бутово построен на 75 процентов. Объект уже остеклили, и в настоящее время там проводятся отделочные и фасадные работы. В его состав войдут зрелищный, административный и клубный блоки.

В первом разместится зал на 300 человек, в котором можно будет посмотреть концерты, спектакли и фильмы. Кроме того, появятся гримерные, костюмерные и технические помещения.

В клубном части создадут кружки раннего развития детей, живописи и графики, декоративно-прикладного творчества, а также классы для занятия хореографией и музыкой. Кабинеты, бытовые и технические помещения обустроят в административном блоке. Территорию возле центра благоустроят.

Фото: mos.ru

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/12366964.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы