### На строящейся станции «Академическая» продолжаются монолитные и земляные работы

15.08.2024

15.08.2024

Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть. Строители уложили более 14 тысяч кубометров бетона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

На будущей Троицкой линии на территории ЮЗАО ведется строительство станций «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов» и «Генерала Тюленева». В частности, на «Академической» продолжаются земляные и монолитные работы. Ее оформление будет отсылать к истории науки и культуры.

Здесь специалисты разработали уже более 170 тысяч кубометров грунта, а также завершают переустройство инженерных сетей. Кроме того, проводятся работы на водоотливной установке и в вентиляционной шахте. Эти притоннельные сооружения расположены между «Академической» и «Вавиловской».

Как добавил председатель столичного Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков, инспекторы контролируют все этапы сооружения подземных объектов. В общей сложности за период строительства участка Троицкой линии прошло девять проверок. В рамках строительства станции «Академическая» будет создана пересадка между Троицкой и Калужско-Рижской линиями метро. Это позволит сократить путь до центра города.

Фото: mos.ru

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/12520351.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы