### Недоделки в жилых домах оперативно устранят

02.05.2017

В скором времени будут устранены все огрехи, допущенные подрядными организациями при проведении капитального ремонта жилых домов по адресам: Ленинский проспект, д. 82, 86 и ул. Кравченко, д. 8.

Об этом заявили на оперативном совещании в префектуре ЮЗАО, где обсуждались проблемные вопросы, касающиеся территории Ломоносовского района.

Сложная ситуация пока складывается с состоянием асфальтобетонного покрытия улиц района. В 2016-2017 гг. на местных объектах дорожного хозяйства уже отремонтировано 1608 кв. м асфальта, но в починке нуждается еще около 2400 кв. м. Что касается дворовых территорий, капитального ремонта требует 34,3 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, и в 2017 году отремонтируют 20,3 тыс. из них. Для приведения же мостовых и тротуаров в надлежащее состояние созданы две профессиональные бригады из 12 человек, а из техники имеются 2 швореза, 2 виброплиты, 3 катка, а также другое оборудование. Префект ЮЗАО Олег Волков дал отдельное поручение привести в порядок плоскостные стоянки, поскольку в районе этот вопрос стоит весьма остро.

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/5807714.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы