В многоквартирных домах ЮЗАО отремонтировали более 1 тысячи подъездов
30.06.2017
Работа по выполнению программы капремонта проводится на достаточно высоком уровне в районах Зюзино, Черемушки, Северное и Южное Бутово. А вот показатели ниже среднего пока наблюдаются в Академическом, Гагаринском и Ломоносовском районах. Об этом сообщает интернет-газета "Москва За Калужской заставой" со ссылкой на управлении ЖКХиБ префектуры округа.


В связи с этим префект ЮЗАО Олег Волков поручил главам управ и руководителям государственного бюджетного учреждения «Жилищник» активнее выполнять работу по сдаче объектов. Для этого прежде всего будет обеспечено взаимодействие с Фондом капитального ремонта.


На сегодняшний день по многим адресам в ЮЗАО одновременно приводят в порядок подъезды и проводят работы по капремонту зданий. Всего из 1400 подъездов, которые планировали отремонтировать к 1 июля, в порядок приведены 1342. Из них специалисты Мосжилинспекции по ЮЗАО приняли в эксплуатацию лишь 1274, то есть 91 процент от общего плана.
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