### На 80 процентов выполнены работы по ремонту подъездов в Академическом районе

16.07.2019

По 19 адресам капремонт выполняют коммерческие организации. Кроме того, на сегодняшний день работы по ремонту 80 подъездов производятся при содействии силами «Жилищника» Академического района.

Как сообщили в управе района, в целом по Академическому району работы по ремонту подъездов выполнены на 80 процентов. Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта жилищного фонда.

В частности, до 20 июля планируется завершить ремонт подъезда в доме 3 корпус 1 по Черемушкинскому проезду. Комплекс работ выполнен практически полностью, что положительно оценили жильцы дома.

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/8222276.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы