### За год в Конькове отремонтируют более сотни подъездов

30.01.2020

Более 125 подъездов в районе Коньково на Юго-Западе Москвы планируется отремонтировать в текущем году. Об этом сообщает интернет-газета «Москва За Калужской заставой».

При ремонте специалисты красят стены, потолки, перила и другие металлические элементы, оконные рамы и откосы. Также выполняется локальный ремонт напольного покрытия и тамбурных дверей. Работы планируется завершить к 1 сентября.

На сегодняшний день, по информации «Жилищника» района Коньково, в порядок привели некоторые подъезды в доме 114/3 на улице Профсоюзной и доме 26/2 на улице Бутлерова. Кроме того, специалисты ремонтируют 10-й и 11-й подъезды дома 114/3; 2-й подъезд дома 75/2 на Профсоюзной улице, 1-й подъезд дома 45/1 на улице Островитянова. 2-й и 3-й подъезды по этому адресу подготавливают к покраске.

«В доме 6 на улице Академика Капицы 2-й подъезд готов на более чем 60 процентов, а первый подъезд зачищен и подготовлен к покраске», - уточняется в сообщении.

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/8655707.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы