### В Конькове ремонтируют подъезды

18.03.2020

В районе Коньково на Юго-Западе Москвы в этом году планируется привести в порядок более 125 подъездов. Напомним, 117 из 125 отремонтируют специалисты районного «Жилищника», 8 - ГУ ИС. Сейчас работы ведутся в домах на улицах Профсоюзной, Бутлерова, Введенского, Островитянова, Академика Капицы.

Как рассказали в «Жилищнике» района Коньково, в настоящее время в районе ремонтируют подъезды 16 и 17 на ул. Профсоюзной,114/4. Там ремонтные работы находятся в начальной стадии, как и в подъездах 11 и 12 домов на улице Бутлерова, 24, корпусы Б и В. Также недавно начался ремонт в подъездах 3, 4 и 5 на ул. Островитянова, 45/1.

А вот в подъезде 1 на улице Введенского, 32 выполнено уже больше половины всех запланированных работ. Также практически завершены ремонтные работы в подъезде 1 на улице Академика Капицы, 6.

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/8766233.html

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы