В пяти домах в Черемушках в 2020 году завершится капремонт
23.09.2020
Плановый капитальный ремонт в 2020 году завершится в пяти домах района Черемушки, в 2021 – еще в трех. Также в следующем году планируют приступить к работам еще в четырех многоквартирных домах, сообщила первый заместитель главы управы района Вера Черкасова.


В управе рассказали, что контролируется ход выполнения работ, в настоящее время ремонт идет в соответствии с графиком. Ремонт завершат до конца года.


Как сообщил ранее глава района Станислав Ширяев, работы по адресу ул. Новочеремушкинсая, д. 38, корп. 1 уже подходят к концу. Отремонтированы системы горячего и холодного водоснабжения, крыша. До 15 ноября закончатся работы на фасаде дома. Он также пояснял, что при проведении работ были учтены пожелания жителей.


В доме по ул. Цюрупы, д. 15, корп. 2 ремонтируются подъезды.


«В соответствии с договором ремонт должен завершится 20 октября. Уже выполнено 55% работ», - уточнила Черкасова.
Аналогичные работы проводят по ул. Архитектора Власова, д. 17. Подъезды, где уже выполнено 25% работ, будут готовы до 18 декабря. Также в доме ремонтируют фасад, сделано более половины работ, которые закончат до 26 октября.


Обновленные подъезды будут в двух домах на ул. Цюрупы: в д. 12, корп.5 ремонт завершат до 12 декабря, а в д.7, корп.1 – до 31 декабря.


В 2021 году капитальный ремонт закончат еще в трех домах: до 31 января и 1 апреля - по ул. Херсонская, д. 33 и д. 37 соответственно, до 31 июля – по ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1.
Также, по словам Черкасовой, в следующем году планируется начать работы еще в четырех домах, расположенных по ул. Обручева, д. 35, корп. 2; ул. Зюзинская, д. 4, корп. 2; ул. Цюрупы, д. 7, корп. 2; ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1.
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